참 제자 마을 조성 및 행사 경과 보고






   2007.12.22
2006.8.21
강원도 홍천군 서면 두미리 15,000평 임야 1차 현장 답사. 구 신부님 외 2인

2006.9.9
홍천 두미리 2차 현장 답사. 구 신부님 외 3명 ; 진입로 문제 대두
2006.9.30
말씀터 성체 조배 후 회의. 임야 구입 후 사업에 대한 타당성 및 의견 교환
2006.11.18
참 제자 마을 조성하기로 의견 수렴. 성체 조배 시 참 제자 마을 지향하기로 함

2006.12.2
최종적 의견 수렴. 참 제자 마을 추진 위원회 발족. 피정의 집, 치매병원, 수도원 등

2006.12.18
참 제자 마을 봉헌 안내. 구 신부님 편지, 기도문, 조직, 봉헌서 우편 발송 (150명)
2007.1.14
신년 미사. 가톨릭대 수덕관 성당. 47명 참석. 주위에 확산하기로 의견 수렴

2007.2.4
참 제자 마을 조성용 두미리 임야 구입 문제 대두에 대한 의견 수렴 (구 신부님)
2007.2.24
추진 / 운영위원회 개최. 두미리 임야 구입 포기하고 다른 임야 구입하기로 함
2007.3.2
8곳 임야 현장 답사

2007.3.24
매주 성체 조배에서 참 제자 마을 조성을 위해 지향하기로 함
2007.3.30
9곳 임야 현장 답사

2007.4.1
임야 17곳 현장답사에 대한 품평회

2007.4.3
재단법인 또는 비영리법인 설립이 현재 여건으로는 불가능하여

서울대교구 관리과와 협의 후 임야 구입 후 등기 시 교구 명의로 하기로 함



품평회에서 결정된 임야 후보지 4곳 현장 답사

2007.5.8 방 선녀 카타리나 자매님 서울 구로동 소재 빌라 유언 공정 

(재단법인천주교서울대교구유지재단) – 교구 승인 후 현재 부동산에 매도의뢰 중
2007.5.18 최종 후보지인 홍천군 서면 모곡리 임야 현장 답사
2007.5.26 추진/운영위원회 임야 구입 건 회의 및 의견 수렴 

홍천군 서면 모곡리 산221/222번지 27,167평

2007.6.1
가톨릭 법조인회 총무 임 통일 변호사 및 김 규환 세무사와 임야 구입 건 자문

2007.6.1
임야 구입 승인 요청 건 공문 발송 (서울대교구 관리과)

2007.6.16
참 제자 마을 소식지 창간호 발행 (200부)

2007.6.26
방 선녀 카타리나님 선종

2007.7.12
홍천군 모곡리 임야 최종 현장 답사

2007.7.14
최종 운영회의 ; 홍천군 모곡리 임야 구입 결정
2007.7.19
계약 
2007.8.18-19
하계 피정 (토요일; 32명, 일요일; 26명 참석)
2007.8.24
가톨릭 명동 신협에서 4억원 대출 (구요비신부님, 진 교훈 원장님, 양 명신 보증)
2007.8.28
중도금 지불
2007.9.1-2
포항 성모 자애원 방문 (30명 참석)
2007.10.2
잔금 지불

2007.10.4
등기 이전 (재단법인천주교서울대교구유지재단) 완료
2007.10.27-28
임야에 광장 2곳, 산책로 및 등산로 개설 노력 봉사 (11월11일 봉헌미사 준비) ; 15명

2007.11.10
참 제자 마을 소식지 제2호 발행 (230부)

2007.11.11
임야 봉헌 미사
2007.12.15.-16 동계 피정 (토요일 ; 43명, 일요일 ;45명 참석)
